## Slide 1: Proyecto DAM 2023/2024 Planificación del proyecto
2º DAM
Plataforma anitzeko aplikazioak garatzea
Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma

## Slide 2: 2. Planificación del proyecto
En esta fase, se establece la secuenciación y la temporalización de las actividades concretas que se llevarán a cabo para cumplir los objetivos específicos, formulados en la fase de diseño del proyecto.
También se debe indicar quien o quienes serán los responsables de llevar a cabo dichas actividades (reparto de tareas).
Para esta labor se pueden utilizar los famosos diagramas de Gantt o cronogramas 🡪 Permite visualizar de manera rápida cuando se debe comenzar y terminar una actividad, qué actividades deben estar en marcha y cuáles han terminado.
Ejemplos:
  7.1.2.3.- Cronograma
  https://blog.ganttpro.com/es/diagrama-de-gantt-ejemplo/

## Slide 3: 2. Memoria del proyecto
* Documento 00-Guia_elaboracion_proyectos_IVAC_KEI_para dudas.pdf
Puntos que constituyen la memoria del proyecto:
  Descripción del proyecto
  Fuentes de información
  Justificación del proyecto
  Beneficiarios
  Localización
  Objetivos generales y específicos
  Riesgos
  Tareas y Cronograma
  Recursos humanos
  Recursos materiales
  Presupuesto
  Seguimiento
DISEÑO
PLANIFICACIÓN

## Slide 4: 2. Memoria del proyecto
Doc06. Análisis de riesgos: Pag33/65
  Riesgo es la posibilidad de pérdida, daño, deterioro, desventaja o destrucción al realizar las actividades programadas.
  Hay que analizarlos para poder establecer estrategias de anticipación y estar preparados para tomar medidas que minimicen el impacto de estos. Ejemplos: el daño a la imagen de la empresa, impacto medioambiental, pérdida de clientes etc.
  En función de su naturaleza pueden ser:
    Riesgos del proyecto 🡪 relacionados con la planificación del proyecto: recursos y costes del proyecto.
    Riesgos técnicos 🡪 más relacionados con la calidad, especificación insuficiente de los pliegos de condiciones etc.
    Riesgos del negocio 🡪 amenazan al proyecto, producto o servicio, los más significativos son:
      Que el producto o servicio no tenga mercado o clientes potenciales.
      La pérdida de interés del cliente por el proyecto o abandono del mismo.
      Que el personal no esté lo suficientemente cualificado para abordar el proyecto.

## Slide 5: 2. Memoria del proyecto
Gestión de riesgos: Pag33/65
  Consiste en identificarlos, establecer sus causas, la probabilidad de que sucedan, y después analizarlos y cuantificarlos para responder con una estrategia de prevención o corrección y poder controlarlos.
  Hay que identificarlos para cada actividad e indicar si es alto, medio o bajo.
  Las actividades que de aquí se deriven hay que tenerlas en cuenta en la planificación del proyecto. Algunas se ejecutarán (en caso de que se de el riesgo) y otras no.
  Los riesgos son variables a lo largo del proyecto, mientras transcurre el mismo pueden surgir nuevos o desaparecer otros que habían sido identificados.
  Su gestión debe ser continua: hay que tenerlos en cuenta al principio, durante y al final del proyecto.

## Slide 6: 2. Memoria del proyecto
Doc07. Tareas y Cronograma: Pag40/65
  Una de las tareas más complejas a la hora de definir un proyecto es establecer el tiempo de las tareas.
  Nunca se tiene la certeza de la duración exacta de la actividad 🡪 al tiempo de cada actividad se le denomina tiempo estimado.
  Se puede consultar la documentación de un proyecto anterior parecido o preguntar directamente a las personas implicadas en ese proyecto. Si no pudiéramos acudir a dichas fuentes, se deberá realizar una estimación y esa primera experiencia servirá para el futuro.
  Ejemplos de cronograma: Documento:99-EjemplosGantt.docx.
  Software: GanttProject (hecho en Java, multiplataforma), OpenProj, TaskJuggler, Planner, Microsoft Project etc. Documento

## Slide 7: 2. Memoria del proyecto
Doc08. Recursos materiales: Pag46/65
  Para cada actividad establecida en la planificación hay que estimar los siguientes elementos:
    Medios de producción: materias primas, maquinaria, herramientas, instalaciones, equipos informáticos, suministros (agua, luz, gas etc.).
    Perfiles competenciales: el tipo de recursos humanos necesarios (ingenieros, enfermeros, asistentes sociales, educadores etc.) y las competencias que deben tener las personas que participan en el proyecto.
  También es muy importante definir las funciones que desempeñarán estas personas durante el desarrollo del proyecto.
  La asignación de recursos materiales se hará de acuerdo con las necesidades reales, de tal manera que los costes se minimicen.
  Debe tenerse en cuenta que algunas actividades simultáneas pudieran tener que retrasarse, si no se dispusiera de los recursos suficientes para simultanearlas. En tal caso, el proyecto se alargará en el tiempo.

## Slide 8: 2. Memoria del proyecto
Doc09. Presupuesto: Pag48/65
  Si se han elaborado bien las actividades y asignado los recursos a cada actividad, realizar el presupuesto es relativamente fácil.
  Para calcularlo se tienen en cuenta diferentes conceptos:
    Materiales que se utilizan.
    Coste horario de las personas que participan, incluyendo el gestor, las secretarias, los comerciales etc.
    Alquiler o compra de maquinaria, herramientas, furgonetas etc.
    Alquiler o compra de locales etc.
    Suministros: agua, luz, gas etc.
    Gastos de publicidad. Impuestos
    Seguros.

## Slide 9: 2. Memoria del proyecto
Doc10. Seguimiento: Pag51/65
  Al efectuar el seguimiento del proyecto durante su desarrollo, estará realizándose una evaluación constante.
  Actividades relacionadas con el seguimiento:
    Reuniones de seguimiento.
    Hitos o puntos de control.
    Reuniones técnicas internas del equipo con el cliente o con el proveedor.